Zápis ze schůze představenstva BD Cihlářka, 1. října 2003

Přítomni: Ivo Slamjak, Bohumír Machek, František Grunt, Dalibor Smažinka, Vladimír John

- chyba v zápisu do obchodního rejstříku

- představenstvo vzalo na vědomí připomínku kontrolní komise k zápisu v obchodním rejstříku, kde nedošlo ke změně sídla. Bude zajištěno bezplatné podání návrhu na změnu stanov prostřednictvím pana Holomela.

- opravy faktur

- 	dle nového zápisu sídla do obchodního rejstříku dojde k opravám faktur vydaných za

období červenec – říjen.

- úpravna vody a revize topného systému

- 	ve věci úpravny vody představenstvo posoudilo nabídky firem G – SERVIS, s.r.o.,

Culligan a ASPRA, z nichž vybralo posledně jmenovanou, kterou ještě vyzvalo ke

specifikaci nabídky. Fa ASPRA provede instalaci úpravny vody a kompletní revizi

topného systému.

- zateplení budov

- ve věci zateplení všech budov došlo ke změně dodavatele. Původní izolace hmotou Orsil od firmy Jansa, by vyšla na 120 000,- Kč na jednu budovu, nová nabídka od firmy Termoizolace R (Černošice) na zateplení hmotou Klimatizer, která dodahuje stejných termoizolačních kvalit jako hmota Orsil, činí 110 124,- Kč na všechny budovy.

- malby

- vymalovaní všech budov proběhne v termínu od 6. října 2003 firmou Červenka. Firma vymaluje jeden dům a po prohlídce a schválení kvality Představenstvem, dojde k malování dalších budov.

- drobné opravy

- na drobné opravy je nutné sehnat náhradníka za firmu Jansa, která podmínila provedení těchto úprav obdržením zakázky na zateplení budov.