Zápis ze zasedání kontrolní komise Bytového družstva Cihlářka, 11.12. 2003

přítomni za KK: 	Ing. Renata Dojcsanová, Ing. Anna Králová, Jaroslava Rippelová

přítomni za představenstvo: 	Ivo Slamjak, Bohumír Machek, František Grunt, Dalibor Smažinka, Vladimír John,

Program:

1.Vyjádření představenstva k požadavkům KK v minulém zápisu

2. Program dle zápisu ze zasedání představenstva ze dne 11.12.2003

3. Příští zasedání bude 15.1.2004

ad 1/

1. 	chyba v zápisu do obchodního rejstříku

-melo by být vyřízeno do 3 týdnu

2. 	opravy faktur

- kontrola bude proveden a v první polovině ledna 2004

3. 	úpravna vody a revize topného systému

- bude předán přehled konkurenčních nabídek, smlouva s firmou Aspra - KK obdržela kopii

4. 	zateplení budov

- bude předán přehled konkurenčních nabídek

- budovu D nelze z technických důvodu zateplit

5. 	malby

- hotova i budova A

- bude předán přehled konkurenčních nabídek

6. 	drobné opravy

- viz zápis ze zasedání představenstva 11.12.03, bod 3

7. 	drobný majetek

- bude předána tabulka

8. 	podpisové vzory

- předloženy

9. 	a) Právní vyjádření k vymahatelnosti závazku (původního člena) po novém členovi BD při převodu

členského podílu

b) Vnitrní předpis BD ohledne vymahatelnosti závazku (původního clena) po novém členovi BD při

převodu členského podílu

- bude zaslán návrh na smlouvu