Zápis ze společné schůze představenstva a kontrolní komise Bytového družstva Cihlářka, 13. 7. 2004

přítomni za představenstvo: Ivo Slamják, Bohumil Machek, František Grunt

přítomni za správu BD (Doma a.s.): Dalibor Smažinka

přítomni za kontrolní komisi: Renata Dojcsanová, Anna Králová

- Odvětrání kotelen

Odvětrání kotelen bude provedeno nejlevnější variantou (instalace větráků do stávajících vzduchotechnických rour ), kterou po zhodnocení předchozích dvou nabídek Představenstvem podala firma ASPRA. Finanční náklady 3000 – 4000 Kč na kotelnu. Kontrolou prací pověřen B. Machek.

- Dětské hřiště

Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci.

Bylo vyměněno pole v plotu dětského hřiště z důvodu lepšího přístupu při výměně písku na pískovišti.

V rámci brigády byl upraven vstupní prostor a položen dlážděný chodník. Prostor bude zavežen novou

zeminou a zatravněn. Zatravnění provede firma Strnad. Náklady 4891,- Kč. Zodpovídá B. Machek.

- Členská schůze

Členská schůze se uskutečnila dne 3.6.2004 od 19.00 hod. v jednací místnosti Základní školy v Hostivici,             ulice U zámecké zahrady 1704, 253 01 Hostivice, zápisy vyvěšeny na nástěnkách jednotlivých domů.

- Oprava zápisu v obchodním rejstříku

Návrh na Zápis proveden, zjistit, zda pan Holomel doručil opravený zápis. Zodpovídá I. Slamják.

- Jarní brigáda

Jarní brigáda se uskutečnila 29. 5. 2004 od 15:00 účast 30 družstevníků, provedené práce: úprava prostoru

vchodu na dětské hřiště, odstranění porostu na parkovišti u domů C a D, úprava prostoru v okolí ohniště.

- Kontrolní odečty vodoměrů

Na návrh kontrolní komise budou provedeny kontrolní odečty vody, termín bude sladěn s odečty

technických služeb.

- Plán oprav a revizí a investic z fondu oprav

Plán oprav a revizí a Plán investic z fondu oprav do roku 2060 byl detailně prostudován B. Machkem a

Představenstvem i Kontrolní komisí. Neshledány žádné závažné nedostatky. Nutné upravit podle

skutečnosti a doplnit o aktuální částky. Kontrola na příští schůzi, zodpovídá I. Slamják.

- Čištění žlabů a kontrola střechy

Proběhne na podzim 2004. Představenstvo posoudilo nabídku firmy HFH a rozhodlo o uskutečnění bodu I.

a II. nabídky, tedy revizi klempířských prvků, respektive čištění klempířských prvků v celkové hodnotě

8000,- Kč na dům. Zodpovídá B. Machek.

- Společné satelitní antény

Na základě rozhodnutí Členské schůze byla uzavřena smlouva s firmou Olsat, které provede instalaci

společných satelitních antén a rozvod signálu do jednotlivých bytů. Družstevníci byli informováni

vývěskou na nástěnkách. Práce byly zahájeny.

- Nepovolená instalace satelitního přijímače

U domu C, 1582, byla zjištěna nepovolená instalace satelitního přijímače. Satelit byl demontován, na budově však vznikla škoda, která bude na náklady družstevníka opravena. Kontrola opravy B. Machek.

- Internet

Do schránek družstevníků bude doručena nabídka firmy Starnet na poskytnutí internetu pro jednotlivé domácnosti.

- Rekonstrukce domečku

B. Machek zaměří současný stav, poté budou vypracovány návrhy na rekonstrukci a využití domečku.

- Oprava dlažby před vchodem do domu A

Bude provedena oprava dlažby před vchodem do domu A.

- Stížnost na stav vodoměru

Představenstvo vzalo na vědomí stížnost pí. Höffnerové, byt B7 na stav vodoměru, který podle jejího názoru neodpovídá skutečnosti. Vodoměr bude zkontrolován a přeměřen.

- Vyjádření k bodům Kontrolní komise

- účetnictví – kontrolní komise bude řešit samostatně s pí. Nohejlovou

- zápis do obchodního rejstříku – viz. bod č. 4

- úklid – na žádost p. Jakubky bude sledováno, Představenstvo však neshledalo žádné problémy při úklidu

- Termín příští schůze je stanoven na čtvrtek 9. 9. 2004.

Zapsal Grunt