Zápis ze společné schůze představenstva a kontrolní komise Bytového družstva Cihlářka,    09. 12. 2004

přítomni za představenstvo: Bohumír Machek, František Grunt

přítomni za kontrolní komisi: Renata Dojcsanová, Petr Jakubka

- Odvětrání kotelen

Odvětrání kotelen bylo provedeno.

- Celkový stav kotelen

Ve věci celkového stavu kotelen byly provedeny následující kroky:

- firma ASPRA dodala zprávu o celkovém stavu kotelny

- firma ASPRA dodala nabídku na pravidelnou výměnu výměníků v hodnotě       3207,75 Kč na 1 ks kotle – nabídka bude zhodnocena představenstvem a kontrolní komisí na příští schůzi

- firma ASPRA dodala nabídku na celkovou rekonstrukci kotelen a výměnu kotlů v hodnotě 138652,30 Kč na jednu kotelnu – nabídka bude zhodnocena představenstvem a kontrolní komisí na příští schůzi

- na základě těchto kroků rozhodlo představenstvo a kontrolní komise, že je třeba provést ještě jednu nezávislou zprávu o stavu kotelen a zároveň požádat o vyjádření odpovědného projektanta. Zodpovídá B. Machek a F. Grunt

- Oprava zápisu v obchodním rejstříku

Návrh na Zápis dosud neproveden. Představenstvo i kontrolní komise budou požadovat na p. Holomelovi pokutu za zbytečný průtah zápisu a nedodržení slíbených termínů. Kontrola na příští schůzi.

- Čištění žlabů a kontrola střechy

Práce budou zahájeny v nejbližším možném termínu, firma HFH kontaktovala B. Machka, na termínu společné schůzky se však nedohodli. Zůstává do příště.

- Rekonstrukce domečku

Firma TERSTA zpracovala nabídku na celkovou rekonstrukci domečku v hodnotě         260 232,- Kč. Nabídka bude posouzena představenstvem a kontrolní komisí a projednána na příští schůzi.

- Oprava dlažby před vchodem do domu A

Byla zajištěna vhodná dlažba, s opravou je nutné vyčkat na teplejší počasí, tedy na jaro 2005.

- Faktura od firmy ASPRA za opravu radiátoru v bytě A7, P. Jakubka

Firma ASPRA zaslala dobropis a zaplatila na účet BD Cihlářka částku 1226,50 Kč.

8)   Dětské hřiště a normy EU

Dle zprávy firmy PRAGOLET, která provedla kontrolu hřiště jsou nutné opravy

v takovém rozsahu, které by výrazně zatížily rozpočet družstva. Představenstvo navrhuje,

po projednání celé záležitosti s právníkem, zrekolaudovat dětské hřiště na jiné území.

Možnosti rekolaudace zjistí B. Machek na stavebním úřadě Hostivice.

9)   Stížnost družstevníků pí Buriánková, p. Ešta

Na schůzi se dostavil pan Ešta, družstevník z domu C a stěžoval si na hluk,

pravděpodobně pocházející z kotelny. Stížnost již před tím podal s pí. Buriánkovou

písemně. Již na písemnou žádost reagovala správní firma i představenstva družstva

osobní návštěvou kotelny i bytu družstevníka, hluk se nepodařilo zcela přesně

identifikovat, neboť se vyskytuje v pozdních nočních nebo časných ranních hodinách. Na

základě několika návštěv byly navrženy možné kroky, které by vedly k odstranění hluku.

Zodpovídá F. Grunt, správa.

10)  Parkování

Jelikož v poslední době ve velké míře parkují členové BD Nová Cihlářka na parkovišti

BD Cihlářka za domy A a B, schválilo představenstvo vyvěšení cedulky na vchodové

dveře BD Nová Cihlářka s informací, aby členové tohoto družstva neparkovali na

parkovišti BD Cihlářka. Cedule bude vyvěšena po dohodě s představenstvem BD Nová

Cihlářka.

11)  Představenstvo schválilo a podepsalo následující faktury:

- Marek Šťavík 4 000,- Kč za služby domovníka

- Marek Šťavík, 10 060,- Kč za úklid bytových domů

- Asistenční služba Praha 829,50 Kč za opravu havárie elektroinstalace

- Asistenční služba Praha 829,50 Kč za kontrola a odvzdušnění topného tělesa, opravy ventilu

- Středočeská energetická doplatky elektřina na jednotlivé domy A: 3007,- Kč, B: 2982,- Kč, C: 3163,- Kč, D: 2977,- Kč

- Asistenční služba Praha 4145,70 Kč výměna vadného ventilátoru

- Asistenční služba Praha 3673,20 Kč výměna vadného ventilátoru

- Pragolet s.r.o. 2856,- Kč hlavní roční prohlídka dětského hřiště

- G-servis Praha s.r.o. 10 000,- Kč za tabletovou regenerační sůl

- doma a.s. 19 278,- Kč za správu bytových domů

- Asistenční služba Praha 1302,- Kč za nastavení a seřízení čerpadla

- Asistenční služba Praha 29988,- Kč za odvětrání kotelen

12) Termín příští schůze je 20. 1. 2005 v 18:00 hod.

Zapsal Grunt